Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Stock oferta de los Alamos”

[PTY4614]

Fecha:[28/08/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | Stock Oferta de los Alamos |
| Fecha de Inicio | 22-08-2026 |
| Fecha de Término | 30-11-2026 |
| Patrocinador principal | Margarita Graciela Leon Mallea |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.995.718-3 | Jose Marcelo Zaid Cardenas | jo.zaid@duocuc.cl |
| 21.437.058-1 | Matias Baltazar Alarcon Orellana | ma.alarcono@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “Stock oferta de los Alamos”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar nuevo producto | 3 pts |
| HU-02 | Editar producto existente | 2 pts |
| HU-03 | Eliminar un producto | 3 pts |
| HU-04 | Buscar y filtrar productos del sistema | 3 pts |
| HU-05 | Visualizar detalle de un producto | 2 pts |
| HU-06 | Registrar una venta | 3 pts |
| HU-07 | Cargar historial de ventas desde archivo CSV | 8 pts |
| HU-08 | Consultar historial de ventas por periodo | 3 pts |
| HU-09 | Editar una venta registrada por error | 3 pts |
| HU-10 | Anular una venta | 2 pts |
| HU-11 | Visualizar Kpis en el dashboard | 5 pts |
| HU-12 | Ver gráfico de los top 10 productos más vendidos. | 3 pts |
| HU-13 | Ver gráfico de tendencia de ventas diarias | 3 pts |
| HU-14 | Generar reporte de inventario | 3 pts |
| HU-15 | Exportar reporte en PDF | 5 pts |
| HU-16 | Notificación de stock crítico | 8 pts |
| HU-17 | Alerta de caducidad de productos | 5 pts |
| HU-18 | Alerta por inactividad de ventas | 5 pts |
| HU-19 | Configuración de parámetros de alertas | 2 pts |
| HU-20 | Panel centralizado de gestión de alertas | 5 pts |
| HU-21 | Clasificación ABC automática y configurable | 13 pts |
| HU-22 | Predicción de demanda y comparativa de precisión | 21 pts |
| HU-23 | Sugerencia inteligente de reabastecimiento | 8 pts |
| HU-24 | Filtrado y gestión por clasificación ABC | 2 pts |
| HU-25 | Alerta predictiva de agotamiento de stock | 8 pts |
| HU-26 | Directorio y gestión de proveedores | 2 pts |
| HU-27 | Asociación y filtrado de productos por proveedor | 3 pts |
| HU-28 | Registro de ingreso de mercadería | 3 pts |
| HU-29 | Historial de compras por proveedor | 2 pts |
| HU-30 | Inicio de sesión (Login) | 3 pts |
| HU-31 | Recuperación de contraseña | 5 pts |
| HU-32 | Cierre de sesión (Logout) | 1 pts |
| HU-34 | Cierre automático por inactividad | 3 pts |

Patrón de comparación

El equipo de trabajo usó planning poker que es juego de cartas para calcular el esfuerzo de cada historia de usuario. Se definieron dos historias de referencia para ayudar a hacer estimaciones. la HU-32 que es cerrar sesión es la historia más sencilla en el proyecto. Se usó como base y le asignamos 1 punto. mientras que la HU-22 que es Predicción de demanda es la historia más complicada ya que requiere procesamiento de datos históricos y genera estimaciones. Le asignamos 21 puntos.

Comprometer historias de Usuario Sprint 1 de desarrollo

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar nuevo producto | 1 |
| HU-02 | Editar producto existente | 1 |
| HU-03 | Eliminar un producto | 1 |
| HU-04 | Buscar y filtrar productos del sistema | 1 |
| HU-05 | Visualizar detalle de un producto | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | T1-S1-01 | Configurar servidor y entorno de desarrollo | 6 |
| HU-01 | T1-S1-02 | Diseñar y crear esquema de base de datos (Tabla Productos) | 4 |
| HU-01 | T1-S1-03 | Crear modelo de datos del producto (backend) | 3 |
| HU-01 | T1-S1-04 | Crear endpoint API POST / productos | 4 |
| HU-01 | T1-S1-05 | Crear formulario de registro (frontend) | 5 |
| HU-01 | T1-S1-06 | validar los campos obligatorios (frontend - backend) | 3 |
| HU-01 | T1-S1-07 | Pruebas del flujo de registros | 2 |
| HU-02 | T1-S1-08 | Crear endpoint APIT PUT / productos / id | 3 |
| HU-02 | T1-S1-09 | Crear formulario de edicion (frontend) | 4 |
| HU-02 | T1-S1-10 | Pruebas de edicion | 2 |
| HU-03 | T1-S1-11 | Crear endpoint API DELETE / productos / id | 2 |
| HU-03 | T1-S1-12 | implementar lógica de desactivar si tiene ventas ya asociadas. | 3 |
| HU-03 | T1-S1-13 | Confirmacion de eliminacion (frontend) | 2 |
| HU-03 | T1-S1-14 | pruebas de eliminación | 2 |
| HU-04 | T1-S1-15 | Crear endpoint de búsqueda y filtros también. | 4 |
| HU-04 | T1-S1-16 | Implementar filtros en frontend (nombre, categoría, proveedor) | 5 |
| HU-04 | T1-S1-17 | Pruebas de búsqueda y filtro | 2 |
| HU-05 | T1-S1-18 | Crear endpoint GET / productos / id | 2 |
| HU-05 | T1-S1-19 | crear vista de detalle en cada producto (frontend) | 3 |
| HU-05 | T1-S1-20 | pruebas en la visualización de los detalles | 1 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint Backlog 1