Validando Sprint 1

“Stock Oferta de los Alamos”

[SOA]

Fecha:[13/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 003D |
| Proyecto (Nombre) | Stock Oferta de los Alamos |
| Fecha de Inicio | 22-08-2026 |
| Fecha de Término | 30-11-2026 |
| Patrocinador principal | Margarita Graciela Leon Mallea |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.995.718-3 | Jose Marcelo Zaid Cardenas | jo.zaid@duocuc.cl |
| 21.437.058-1 | Matias Baltazar Alarcon Orellana | ma.alarcono@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-01 Registrar Producto | Configurar servidor y entorno de desarrollo | 6 | Matías | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| HU-01 Registrar Producto | Diseñar esquema BD (tabla Productos) | 4 | Matías |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| HU-01 Registrar Producto | Crear modelo de datos Producto (backend) | 3 | Matías |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| HU-01 Registrar Producto | Endpoint API POST /productos | 4 | Matías |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| HU-01 Registrar Producto | Formulario de registro (frontend) | 5 | Matías |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| HU-01 Registrar Producto | Validar campos obligatorios | 3 | Matías |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| HU-01 Registrar Producto | Pruebas del flujo de registro | 2 | Matías |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| HU-02 Editar Producto | Endpoint API PUT /productos/{id} | 3 | José | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| HU-02 Editar Producto | Formulario de edición (frontend) | 4 | José | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| HU-02 Editar Producto | Pruebas de edición | 2 | José |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| HU-03 Eliminar Producto | Endpoint API DELETE /productos/{id} | 2 | José | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-03 Eliminar Producto | Lógica de desactivación si tiene ventas | 3 | José | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-03 Eliminar Producto | Confirmación de eliminación (frontend) | 2 | José | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HU-03 Eliminar Producto | Pruebas de eliminación | 2 | José |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| HU-04 Buscar/Filtrar | Endpoint de búsqueda y filtros | 4 | Matías | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| HU-04 Buscar/Filtrar | Filtros en frontend | 5 | Matías |  | 6 |  |  |  | 6 |  |
| HU-04 Buscar/Filtrar | Pruebas de búsqueda | 2 | Matías |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| HU-05 Ver Detalle | Endpoint GET /productos/{id} | 2 | José | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HU-05 Ver Detalle | Vista de detalle (frontend) | 3 | José |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| HU-05 Ver Detalle | Pruebas de visualización | 1 | José |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| HU-26 Registrar Proveedor | Modelo de datos Proveedor | 2 | Matías | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-26 Registrar Proveedor | Endpoint POST /proveedores | 2 | Matías | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HU-26 Registrar Proveedor | Formulario de registro (frontend) | 3 | Matías | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| HU-26 Registrar Proveedor | Validaciones de formulario | 1 | Matías | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HU-26 Registrar Proveedor | Pruebas de registro | 1 | Matías | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-27 Asignar Proveedor | Relación Producto-Proveedor (modelo) | 2 | José | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| HU-27 Asignar Proveedor | Endpoint asociar proveedor | 2 | José |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| HU-27 Asignar Proveedor | Selector proveedor (frontend) | 3 | José |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| HU-27 Asignar Proveedor | Filtro catálogo por proveedor | 4 | José |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| HU-27 Asignar Proveedor | Pruebas de asignación/filtrado | 2 | José |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| HU-30 Inicio de Sesión | Mecanismo de autenticación (backend) | 3 | Matías | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-30 Inicio de Sesión | Endpoint POST /auth/login | 3 | Matías | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| HU-30 Inicio de Sesión | Pantalla de login (frontend) | 3 | Matías |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| HU-30 Inicio de Sesión | Pruebas de login | 2 | Matías |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| HU-31 Recuperar Contraseña | Endpoint solicitud recuperación | 4 | José | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-31 Recuperar Contraseña | Configurar envío de correo (SMTP) | 3 | José |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| HU-31 Recuperar Contraseña | Pantalla solicitud (frontend) | 2 | José |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| HU-31 Recuperar Contraseña | Endpoint actualizar contraseña | 3 | José |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
| HU-31 Recuperar Contraseña | Pantalla actualización (frontend) | 2 | José |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| HU-31 Recuperar Contraseña | Pruebas de recuperación | 2 | José |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| HU-32 Cerrar Sesión | Endpoint de logout | 2 | Matías | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| HU-32 Cerrar Sesión | Botón cerrar sesión (frontend) | 1 | Matías |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| HU-32 Cerrar Sesión | Pruebas de cierre de sesión | 1 | Matías |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| HU-34 Cierre Automático | Expiración de token (backend) | 3 | José | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-34 Cierre Automático | Timer de inactividad (frontend) | 2 | José | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| HU-34 Cierre Automático | Pruebas de cierre automático | 1 | José | 2 |  |  |  |  | 2 |  |

# Gráfico de avance del sprint 1.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r21mQtGebwD-6SLRh1C8bwbhZSkxCOpA/edit?usp=sharing&ouid=102557262947386260577&rtpof=true&sd=true

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar Producto | 3 | Alta |
| HU-02 | Editar Producto | 2 | Alta |
| HU-03 | Eliminar Producto | 3 | Alta |
| HU-04 | Buscar y Filtrar Productos | 3 | Alta |
| HU-05 | Ver Detalle Producto | 2 | Alta |
| HU-06 | Registrar Venta | 3 | Alta |
| HU-07 | Cargar Ventas CSV | 8 | Alta |
| HU-08 | Consultar Historial Ventas | 3 | Alta |
| HU-09 | Editar Venta | 3 | Alta |
| HU-10 | Anular Venta | 2 | Alta |
| HU-11 | Ver KPIs Dashboard | 5 | Media |
| HU-12 | Top 10 Productos | 3 | Media |
| HU-13 | Tendencia Ventas Diarias | 3 | Media |
| HU-14 | Reporte de Inventario | 3 | Media |
| HU-15 | Exportar Reporte PDF | 5 | Media |
| HU-16 | Alerta Stock Bajo | 8 | Alta |
| HU-17 | Alerta Vencimiento | 5 | Alta |
| HU-18 | Alerta Producto Estancado | 5 | Alta |
| HU-19 | Configurar Umbrales | 2 | Alta |
| HU-20 | Panel de Alertas | 5 | Alta |
| HU-21 | Clasificación ABC | 13 | Media |
| HU-22 | Predicción de Demanda | 21 | Media |
| HU-23 | Sugerencia de Compra | 8 | Media |
| HU-24 | Filtrar por Categoría ABC | 2 | Media |
| HU-25 | Predicción de Agotamiento | 8 | Media |
| HU-26 | Registrar Proveedor | 2 | Baja |
| HU-27 | Asignar Proveedor a Producto | 3 | Baja |
| HU-28 | Registrar Recepción | 3 | Baja |
| HU-29 | Historial Recepciones | 2 | Baja |
| HU-30 | Inicio de Sesión | 3 | Media |
| HU-31 | Recuperar Contraseña | 5 | Media |
| HU-32 | Cerrar Sesión | 1 | Media |
| HU-34 | Cierre Sesión Automático | 3 | Media |